|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week3 例行会议** | | | | | |
| 11.30.2017 | | 16:35-17:00 | | 求真一512 | |
| 会议召集者 | 潘笑天 | | | | |
| 主持人 | 潘笑天 | | | | |
| 记录者 | 倪晨攀 | | | | |
| 与会者 | 潘笑天 杨嘉诚 倪晨攀 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 潘笑天 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 总体设计、层次图、软件结构图 | | | | | |
| 不足: 没有做数据流分析 | | | | | |
| 结论 | 制作数据流 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 详细设计 | | | 潘笑天 | | 2017/12/2 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 潘笑天 | | | | |
| 讨论 | 1. 分配题库出题内容；2、项目计划书；3、详细设计；4、总体设计 | | | | |
| 详细设计文档编写工作分配（参考国标）、详细设计模块分配 | | | | | |
| 结论 | 小组合心，其利断金 | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 游戏管理、20选择题 | | | 潘笑天 | | 2017/11/26 |
| 实体模块、10判断题+5简答题 | | | 杨嘉诚 | | 2017/11/26 |
| 资源类管理、10说明题 | | | 倪晨攀 | | 2017/11/26 |

会议纪要