|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Week3 例行会议** | | | | | |
| 1.12.2018 | | 18:00-18:20 | | 求真一512 | |
| 会议召集者 | 潘笑天 | | | | |
| 主持人 | 潘笑天 | | | | |
| 记录者 | 倪晨攀 | | | | |
| 与会者 | 潘笑天 杨嘉诚 倪晨攀 | | | | |
| **总结上周工作实施情况（项目计划）** | | | | | |
| 20分钟 | 潘笑天 | | | | |
| 讨论 | 上周工作的总结 | | | | |
| 工作完成情况: 完成实现阶段评审PPT、修改了详细设计、用户手册、 | | | | | |
| 不足: 上周做的非常好 | | | | | |
| 结论 | 专心投入最终阶段 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 代码清单、测试用例 | | | 潘笑天 | | 2017/12/2 |
| **本周任务安排** | | | | | |
| 15分钟 | 潘笑天 | | | | |
| 讨论 | 1、游戏发布；2、手机用户反馈；3、准备最终评审；4、项目总结 | | | | |
|  | | | | | |
| 结论 | 小组合心，其利断金 | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 最终评审PPT | | | 潘笑天 | | 2017/12/10 |
| 修改项目计划 | | | 杨嘉诚 | | 2017/12/10 |
| 详细设计修订、设计用户调查表 | | | 倪晨攀 | | 2017/12/10 |

会议纪要