## Slide 1
软件工程 01小组 项目计划
小组成员
潘笑天 31501122
杨嘉诚 31501309
倪晨攀 31501121

## Slide 2
游戏设计
制作平台与工具
时间人员安排
可行性分析

## Slide 3
游戏设计
几款著名的塔防游戏
植物大战僵尸
部落冲突
保卫萝卜

## Slide 4
游戏设计
关卡难度控制
怪物血量
怪物移动速度
怪物掉落的金钱
怪物间距
防御塔攻击力
防御塔攻击范围
防御塔攻击速度
防御塔价格
关卡难度控制

## Slide 5
游戏设计
特殊设计
特殊设计
特殊怪物
有盾可以抵挡一次伤害的怪物
特殊防御塔
可原地复活一次的怪物
移动速度极快血量极低的怪物
可炸毁防御塔的怪物
可以相互合作变得更强大的怪物群
特殊轨迹的怪物（飞行怪，地道怪等）
减速塔
对空对地塔
一击必杀但攻击速度极慢攻击范围极小的防御塔
可以召唤士兵阻挡怪物的塔
可以让怪物自相残杀的塔
无攻击力但可以放置在怪物的道路上妨碍其前进的墙

## Slide 6
平台
工具
Windows
Unity
Visual Studio
Photoshop
Github
Microsoft Project
平台
游戏引擎
脚本编写
团队协作
项目进度管理
美术贴图设计

## Slide 7
时间安排
时间 | 内容
第1周 | 项目安排
第2-3周 | 需求分析
第4-5周 | 规格说明
第6-8周 | 游戏原型设计
第8-10周 | 脚本编写
第10-15周 | 综合测试、Bug排查
剩余一周用于项目进行过程中突发情况的缓冲

## Slide 8
时间安排

## Slide 9
游戏原型设计
确定游戏主题风格
寻找游戏素材贴图
设计游戏场景
设计游戏实体

## Slide 10
人员安排
时间 | 内容
游戏框架搭建 | 全体
游戏原型设计 | 倪晨攀、潘笑天
场景与美工 | 倪晨攀
复杂算法和后台逻辑 | 杨嘉诚
机动 | 潘笑天
以上分配只是暂定，实际执行中可能会更改。

## Slide 11
可行性分析
技术可行性
经济可行性
操作可行性
塔防游戏发展历程相对比较悠久，且当下非常热门
使用Unity进行项目开发
开发成本基本为零
项目无经济效益

## Slide 12
谢谢
小组成员评价
潘笑天 3分 杨嘉诚 5分 倪晨攀 4分
Notes: 技术可行性
塔防游戏发展历程相对比较悠久，且当下非常热门，相应的制作技术成熟，在网上可以找到很多视频参考教程。
我们将使用Unity进行项目开发，Unity是一个很完备的游戏引擎，且对于新手比较友好，学习成本相较于其他著名游戏引擎比较低。
经济可行性
我们的项目为学习研究性质，小组成员自发劳动，不需要提供人力成本，且使用完全免费的开发环境，因此开发成本基本为零。
我们的项目无经济效益，但是可以为参与项目的成员带来丰厚的项目开发管理经验，为将来的发展提供帮助。
操作可行性
塔防游戏作为游戏领域的一个大类，已经有非常繁多各有创意的游戏，其中不乏许多著名游戏如《植物大战僵尸》、《保卫萝卜》、《部落冲突》等，可见在现今该游戏形式的发展极其迅速且非常受世界各地的玩家欢迎，所以这样的研究是有其操作价值的。